## Slide 1: УРОКИ ГЧП
Ремир Мукумов
PPP Expertise Eurasia
Executive Director

## Slide 2: Требуется консенсус
Положительный опыт
Отрицательный опыт
Вовлеченность первых лиц
Система ответов на вопросы участников торгов и кредиторов
Практика создания рабочих групп
Недопонимание на местах
Неясны институциональные роли министерств
Полная поддержка со стороны руководства страны
Data Room, быстрые и четкие ответы
Вопросы, требующие оперативного решения, не затягивались
Нет инструкции – нет решения
Пресечение и «белые» пятна в распределении ответственности – обычное дело
Если Правительство хочет масштабировать проекты ГЧП, то необходима согласованная позиция министерств и ведомств

## Slide 3: Наращивание институционального потенциала
Положительный опыт
Отрицательный опыт
Опыт работы со спонсорами и кредиторами
Программа сертификации по ГЧП
Выкристаллизация специалистов
Местные банки остались «за бортом»
Нет практики проектного финансирования
Ценно при последующей работе
Более 100 человек обучены и сдали соответствующий экзамен за 2 года
Появился запрос на молодых, грамотных и желающих учится специалистов
Гранты на обучение – только на госсектор
Процесс идет медленней, чем хотелось бы руководству, требуется дополнительные программы
Активное участие международных консультантов не подменяет собой внутренний институциональный потенциал

## Slide 4: масштабирование все еще ресурсоемко
Положительный опыт
Отрицательный опыт
Все министерства создали свои подразделения по ГЧП
Сформирован Фонд подготовки проектов ГЧП
Энергетические проекты – чемпионы по ГЧП
Нет методических документов
Единый центр компетенций только создается
Центр формирования проектных инициатив – в министерствах
Выделены $5 mln за счет кредита Всемирного банка
Сформирована и реализуется программа проектов по ГЧП в энергетике
Каждый проект пока уникален
Работа над пайплайном требует компетенций, который внутри республики нет
Формирование действенного пайплайна требует больших усилий
Согласование изменений – дорогая процедура
Stapled Finance в проектах стопорится, если предлагается изменения в первоначально одобренных документах

## Slide 5: Ограничения на унификацию
Положительный опыт
Отрицательный опыт
Готовность сторон к адаптации
Принцип «тропинки»
Пособие по ГЧП
Недопонимание порождает недоверие
Различия в правовых аспектах
На рабочих совещаниях обсуждались изменения
Сначала просто дорога, а потом появляется тротуар
Специалисты учились на реальных проектах ГЧП
Были паузы в рассмотрении проекта документа, затем министерство выдавало 100 поправок
Применимое право, валютные ограничения, перевод, земельные отношения и т.д.
Стандартные документы необходимо корректировать с учетом страны

## Slide 6: стороны должны иметь реалистичные ожидания
Положительный опыт
Отрицательный опыт
Готовность обсуждать сроки
Все приходит с опытом
Крупные игроки вытеснили мелких
Сроки и тарифы не могут быть повторены
Компании - однодневки
Доводы услышаны
Чем больше проектов ГЧП в стране, тем более ясны сроки
Подготовка проектов – дорогостоящее мероприятие, и они готовы сами учить госсектор
Обвинения в адрес компаний, заключивших соглашение о ГЧП с более высоким тарифом
Обещания «быстрых побед» от компаний, не имеющих опыта
Правительство должно иметь реалистичные ожидания с точки зрения конечных результатов, каждая страна отличается от других, результаты программы по ГЧП могут различаться

## Slide 7: Ремир мукумов
PPP Expertise Eurasia
Executive Director
r.mukumov@pppexpertise.co.uk
tel. +7 985 123 13 62
243 Linen Hall
162-168 Regent Street
London W1B 5TB